ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА

2021-2028 ГОДИНА.

ОТЧЕТ 2023г.

Общинската Програма за опазване на околната среда (ПООС) е разработена на основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е приета от Общинския съвет Борован с решение №226 към протокол № 24/27.05.2021г.

Тя е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията на община Борован, запазване на доброто състояние на околната среда и формиране на адекватна политика на Общината за ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси.

Програма е разработена в условията на приемственост спрямо предходни общински екологични документи, стопански, финансови и други проучвания за територията на община Борован.

Основните задачи, които се поставят с Програмата, са свързани с актуалните проблеми по опазване на средата, бъдещите инициативи за снижаване на вредните последици от човешката дейност, както и изготвяне на работен план, съдържащ схеми и организация на изпълнение, начини на финансиране, отговорни звена, методи за контрол, превантивни дейности и др.

В ПООС се поставят и  задачи за интегриране на икономическите и социалните цели с тези по опазването на околната среда при планиране на общинските дейности и създаването на оптимална екологична обстановка. Едновременно се цели постигане на траен ефект за обществото, за да се елиминира вземането на евентуални „компромисни решения“ в условията на бюджетен дефицит в общината.

Програмата за опазване на околната среда има генерална стратегическа цел.

„Устойчиво управление на околната среда в община Борован за осигуряване на добри условия за живот и работа, чрез обновяване на инфраструктурата, благоустрояване на населените места и запазване на природните ресурси“.

Стратегическата цел на Община Борован в областта на околната среда е да се ангажира и съдейства за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по всичките й компоненти и фактори на въздействие, за намаляване на риска за здравето на населението.

За постигането на генералната стратегическа цел на Общинската програма за опазване на околната среда са формулирани следните специфични стратегически цели, оценени по приоритетност:

Специфична цел № 1: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси

Мярка 1.1: Обезпечаване на добро състояние и управление на водните ресурси на територията на общината.

Подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода в община Борован. 	Изграждане на канализационна мрежа и осигуряване на необходимата инфраструктура за пречистване и отвеждане на отпадъчните води от населените места.

Подобряване на мониторинга и контрола върху състоянието и качеството на повърхностните и подземни води.

Мярка 1.2: Превенция и управление на риска от наводнения и други природни бедствия

Корекция на речни корита, прочистване и укрепване на канали, дерета и др.

Специфична цел №2: Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците

Осигуряване на екологосъобразното управление на отпадъците, чрез предотвратяване и ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

Мярка 2.1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци

Мярка 2.2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и Прилагане на Стратегията и плана за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г.

Мярка 2.3: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

Мярка 2.4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на общината за управление на отпадъците

Мярка 2.5: Участие на обществеността и превръщането й в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците

Специфична цел № 3: Опазване и управление на биологичното разнообразие

Мярка 3.1: Ограничаване на негативните влияния върху биологичното разнообразие

Опазване и възстановяване на природните екосистеми, генетичното биоразнообразие и обезпечаване на биологичната сигурност, съгласно българското и международно екологично законодателство. Подобряване на контрола върху възможните негативни влияния върху биологичното разнообразие и обезпечаване постигането на устойчиво използване на биологичните ресурси в община Борован.

Специфична цел №4: Опазване качеството на атмосферния въздух и подобряване чистотата на населените места в община Борован

Мярка 4.1: Развитие и оптимизиране на системите за мониторинг и подобряване качеството на атмосферния въздух

Поддържане на нивата на замърсителите на въздуха в населените места до нормативно определените нива в страната.

Мярка 4.2: Подобряване чистотата на населените места, облагородяване и озеленяване на площите за обществено ползване

Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова пътна и улична мрежа.

Увеличаване и поддържане на зелените площи в населените места.

Специфична цел №5: Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда и ангажиране на местното население

Мярка 5.1: Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация на кадрите, компетентни по управление на околната среда в Общинска администрация - Борован

Мярка 5.2: Подобряване на информационната обезпеченост и ангажиране на местното население за опазване на околната среда

Създаване на работещ механизъм за обмен на информация сред заинтересованите институции и организации работещи в сферата на околната среда. Осигуряване на публичен достъп до информация относно състоянието на околната среда и общинските дейности по управлението й чрез интернет платформа.

Формулираните по-горе цели на Общинската програма за опазване на околната среда на Община Борован представят не само посоката на развитие на политиката на общината в тази област през следващите няколко години, но са и базиращи за бъдещата стратегия за устойчиво развитие на общината. Постигането на целите заложени в програма само по себе си е следваща стъпка към систематичното решаване на екологичните проблеми в Община Борован.

През 2023г. са изпълнени следните цели:

Специфична цел № 1: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси

| Мерки | Дейности/Проекти | Изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мярка 1.1: Обезпечаване на добро състояние и управление на водните ресурси на територията на общината | 1.1.1. Реконструкция на част от водоснабдителната система в село Борован | 1. През 2023г. е изпълнена мярка Реконструкция на част от водоснабдителната система на село Борован – втори етап. 2.Изграждане на сградноводопроводни отклонения (СВО) в с. Борован на ул. „Гео Милев“, ул. „Д.Благоев“ и ул. „А. Йошков“ 3.В Община Борован е преведена сумата от 851 889,62 лева представляващи частично финансиране за реализация на обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа в с. Борован“, обектът предстои да бъде завършен през 2024г. 4. Монтаж на СКАДА – Водоем Рибине с. Борован. |
|  | 1.1.2. Реконструкция на част от водоснабдителните системи в селата Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад изграждане на сградноводопроводни отклонения (СВО) | Реконструкция на вътрешен водопровод ул.“Скът“ с. Нивянин. Реконструкция на СВО на ул. „Чапаев“ с. Добролево. Монтаж на СКАДА – Кула с. Добролево. |
|  | 1.1.3. Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в общинския център с. Борован | Изпълнението на мярката предстои. В готовност за кандидатстване и изпълнение е Проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. Борован“ Източник на финансиране: ПУДООС/ Програма за развитие на селските райони/ Програма „Региони в растеж“. Чака се отваряне на мярката по Програмата. |
|  | 1.1.4. Въвеждане на алтернативни технологии за пречистване на битови отпадъчни води в малките населени места | - |
|  | 1.1.5. Осъществяване на постоянен и периодичен мониторинг относно качествата на подаваната питейна вода на територията на Община Борован | 1. Ежемесечни проверки от ВиК за качеството на питейната вода; 2. Три пъти годишно през 2023г. проверки за качеството на водата от РЗИ – Враца; 3. Пет пъти през 2023г. е извършен мониторинг на водата от ВиК –В раца. |
|  | 1.2.1. Почистване на речните корита и дерета в населените места на община Борован | 1.През месец октомври 2023г. прочистване на речното корито, в участъка между моста на ул. „Въло Цоловски“ и мост на ул. „Георги Димитров“ в урбанизираната територия на село Малорад. 2.През месец декември 2023г. прочистване на речното корито в урбанизираната територия на с. Борован, както следва: Почистване на речното корито при мост на ул. „Ген. Ангел Андреев“ над р. Бързица в с. Борован при Долнокрайска чешма, със следните координати: N=43°25‵52.2‶ E=23°45‵32.7‶ Почистване на речното корито при мост на ул. „Христо Смирненски“ над р. Бързица в с.Борован, със следните координати: N=43°25‵40.8‶ E=23°45‵12.6‶ 3.Извършена е техническа експертиза на обект: -Речно корито на река «Бързица», с. Борован, община Борован, същата е подадена за финансиране към Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. |
|  | 1.2.2. Корекция на коритото на р. Скът при с. Нивянин и с. Борован | 1.Извършена е техническа експертиза на обект: -речно корито на река «Скът» село Нивянин, община Борован, същата е подадена за финансиране към Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. |
|  | 1.2.3. Ремонт на язовирите общинска собственост | През 2023 г. е извършвано почистване на язовирите от дървесна и храстовидна растителност. |
|  | 1.2.4. Реконструкция на мостовете на територията на Община Борован | - |
|  | 1.2.5. Превенция и управление на риска от наводнения и засушаване в общината (в т.ч. екологосъобразна инфраструктура) | 1. Извършена е техническа експертиза на обект: -подпорно – корекционна бетонова дига на река «Бързица» (Селска бара), село Бжржвон,община Борован, същата е подадена за финансиране към Междуведомствената комисия по бедствия, аварии и катастрофи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 2. През 2023г. на територията на община Борован беше обявено частично бедствено положение в следствие от наводнение. Със Заповед № 179/25.06.2023г. на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 49, ал.1, чл. 65, ал.1, във връзка с чл. 48, ал.3, т.1,2 и т.3 от Закона за защита при бедствия, Протокол № 2/25.06.2023г. от заседание на общински съвет за оповестяване и изпълнение на Общински план за защита при бедствия на територията на община Борован, във връзка с възникнало наводнение в следствие на интензивни проливни дъждове на 24.06.2023г. и 25.06.2023г. на територията на община Борован в село Борован и с. Нивянин, беше обявено частично бедствено положение на територията на с. Борован и с. Нивянин с начало - 25.06.2023г. край – 01.07.2023г. Във връзка с това беше изпратено писмо до междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет гр. София, с копие до Областния управител на Област Враца, със същото бяха уведомени за нанесените щети касаещи инфраструктурата на община Борован, и с искане за финансиране. |
|  | 1.2.6. Картиране на уязвимите от наводнения зони в общината. | Актуализиран е План за риска от наводнение на територията на община Борован, който е неразделна част от Плана за действия при бедствия и аварии. |
|  | 1.2.7. Превенция и управление на риска от горски пожари | 1.Изготвен е План за защита на горски територии от пожари в община Борован.; 2. Изготвен е план за действие при възникване на горски пожари на територията на община Борован.; 3.Издадена е заповед за формиране на щаб за гасене на горски пожари на територията на община Борован.; 4.Пожарното депо е приведено в техническа изправност. |
|  | 1.2.8. Залесяване/създаване на нови горски насаждения за ограничаване на ерозията | - |
|  | 1.2.8. Актуализиране на План за действие при бедствия и аварии | През 2023г. е извършена актуализация на Плана за действия при бедствия и аварии. |

Специфична цел №2: Усъвършенстване на системата за управлението на отпадъците

| Мерки | Дейности/Проекти | Изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мярка 2.1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци | 2.1.1. Организиране на информационни кампании за ползите от разделно събиране на рециклируемите отпадъци | - |
|  | 2.1.2. Разяснителна кампания сред населението, живеещо в селата за ползите от фамилното компостиране | - |
|  | 2.1.3. Извършване на актуален Морфологичен анализ на смесените битови отпадъци към 2024 г. | С Решение № 372 от Протокол № 43 от 29.07.2022г. на Общински съвет – Борован е постигнато съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от Закон за управление на отпадъците, за изготвяне на четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Борован. С Протокол от 21.09.2022г. на проведено Общо събрание на Регионалното сдружение на Общините за управление на отпадъците за Регион Оряхово е взето решение Община Борован да ползва част от натрупаните средства по чл. 64 от ЗУО и чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци в размер на 11390,40 лева за извършване на четири годишен морфологичен анализ на битови отпадъци генерирани на територията на Община Борован. На 05.10.2022г. между Община Борован и „ТК-Инженеринг“ ЕООД е сключен договор за услуга с № 53/05.10.2022г. на основание чл. 20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл.24, ал.1, т.1, предложение трето и чл. 28а от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци (обн. ДВ бр. 77 от 16.09.2021г.), в изпълнение на Решение № 372 по Протокол № 43 от 29.07.2022г. на Общински съвет – Борован и Решение по Протокол от 21.09.2022г. на проведено Общо събрание на Регионалното сдружение на Общините за управление на отпадъците за Регион Оряхово. С предмет на договора – Извършване на Морфологичен анализ на битови отпадъци, генерирани на територията на Община Борован в продължение на една година – за четири годишни сезона и определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци. С решение № УО-ОС-87/21.10.2022г. на РИОСВ – Враца е преведена сумата от 11390,40 лева на Община Борован по чл. 64, ал.1 от ЗУО за изпълнение на договор за услуга № 53/05.10.2022г. между Община Борован и „ТК-Инженеринг“ ЕООД. Фирма „ТК-Инженеринг“ ЕООД изпълнява гореспоменатия договор в сроковете, които са посочени в офертата и към настоящия момент е представила на Община Борован четири междинни доклада: Първи междинен доклад – представя резултатите за сезон „есен“, които се базират на сортиране и измервания на 1 (една) проби битови отпадъци, извършени на 17 ноември, 2022г. (подписан Приемо-предавателен протокол №1 от 20.12.2022г.); Втори междинен доклад - представя резултатите за сезон „зима“, които се базират на сортиране и измервания на 1 (една) проби битови отпадъци, извършени на 17 февруари, 2023г. (подписан Приемо-предавателен протокол №2 от 21.03.2023г.); Трети междинен доклад - представя резултатите за сезон „пролет“, които се базират на сортиране и измервания на 1 (една) проби битови отпадъци, извършени на 16 юни, 2023г. (подписан Приемо-предавателен протокол №3 от 07.08.2023г.); Четвърти междинен доклад - представя резултатите за сезон „лято“, които се базират на сортиране и измервания на 1 (една) проби битови отпадъци, извършени на 23 август, 2023 г. (Приемо-предавателен протокол №4 от 23.08.2023г.). По този начин, Община Борован е изпълнила изискванията на 28а на Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (Обн. ДВ. бр.111/ 27.12.2013г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.77/ 16.09.2021г. – извършен е морфологичен анализ на смесените битови отпадъци за общината за четири годишни сезона в периода 17 ноември, 2022 г. – 23 август, 2023г. Съгласно представената ни оферта, за успешното приключване на Договор №53/05.10.2022г. е необходимо да бъде изготвен Окончателен Доклад. Съгласно т. II Окончателен годишен морфологичен анализ, Приложение №3 на Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци (2019), МОСВ – при обработката на резултатите, получени от сезонните изследвания следва да се отчетат данни за количества отпадъци, в т.ч.: Отчетни данни за смесен битов отпадък (отчетни за годината, прехождаща годината на провеждания морфологичен анализ) по данни на НСИ; Отчетни данни за разделно събран отпадък за следните потоци: Разделно събран отпадък от разделно събиране на масово разпространени отпадъци (чл.19 ал.3 т.7 от ЗУО); Разделно събран отпадък от собствени общински системи за разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло (чл.19 ал.3 т.6 от ЗУО); Разделно събран отпадък от действащи на територията на общината системи за разделно събиране на опасни битови отпадъци, извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и обезвреждане (чл.19 ал.3 т.9 от ЗУО); Предадени отпадъци на площадки за изкупуване или безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци (чл.19 ал.3, т.11 от ЗУО); Разделно събрани биразградими отпадъци (чл.19 ал.3 т.10 от ЗУО); Разделно събрани отпадъци в пунктовете за вторични суровини; Разделно събрани отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон, в изпълнение на чл.33 ал.2 и ал.4 от ЗУО; Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини (чл. 34, ал.1 от ЗУО). Във връзка с изискването за Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-149/26.02.2019 г. на Министъра на околната среда и водите, в Окончателния доклад трябва да се използват отчетни данни за годината, предхождаща годината на провеждания морфологичен анализ. В конкретния случай са необходими отчетни данни за 2022г. Някои от данните се получават по реда на Закона за достъп до информация, а именно данни за 2022 г. от Изпълнителната Агенция по околна среда (ИАОС) за: 1) разделно събрани отпадъци в пунктовете за вторични суровини и 2) разделно събрани отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон, в изпълнение на чл.33 ал.2 и ал.4 от ЗУО. Данните за посочените субекти за 2022 г. се декларират от задължените лица по електронен път в Националната Информационна Система за отпадъците (НИСО) до 10 март, 2022г. по реда на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.33/10.04.2023г.) и не са публично достъпни. Посочените данни от НИСО се обработват и предоставят от ИАОС по реда на чл.17 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл.26, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.24 от Закона за достъп до обществена информация. Община Борован е изпратила Заявление Вх.№ 7745 /22.08.2023г. до ИАОС, на което е получила отговор Изх.№ 2514/24.08.2023г. с който се уточнява че гореспоменатите данни ще бъдат налични не по-рано от първото тримесечие на календарната 2024 г. Във връзка с изложеното до тук, на 05.10.2023г. между Община Борован и „ТК-Инженеринг“ ЕООД се сключи допълнително споразумение № 1 към договор за услуга № 53/05.10.2022г., като страните по договора се споразумяха за следното: БИЛО: „ Чл.2 (3) Срокът за представяне на Окончателния годишен доклад, с определен морфологичен състав на отпадъците на Община Борован е до 20 (двадесет) работни дни след провеждане на морфологичен анализ за последния годишен сезон, но не по-късно от 21 октомври 2023 г. " СТАВА: „ Чл.2 (3) Срокът за представяне на Окончателния годишен доклад, с определен морфологичен състав на отпадъците на община Борован е до 20 (двадесет) работни дни след получаване на Решение за достъп до информация, издадено от ИАОС и съдържащо необходимите данни за 2022г., но не по-късно 30.04.2023г." . |
|  | 2.1.4. Почистване на нерегламентирани сметища в покрайнините на селищата в общината | Извършваше се ежемесечно почистване на участъците от неправомерно изхвърлени смесени битови отпадъци и животински тор, сухи клони от окастрени дървета в селата от територията на община Борован. |
| Мярка 2.2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и Прилагане на Стратегията и плана за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г. | 2.2.1. Разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки във всички населени места на общината | - |
|  | 2.2.2. Закупуване на контейнери за разделно събиране на растителни и биоотпадъци | - |
|  | 2.2.3. Закупуване на компостери за домашно компостиране и реализиране на пилотни проекти по населени места с увеличаване броя на обхванатите домакинства | - |
|  | 2.2.4. Отреждане на Площадка за временно съхранение на строителните отпадъци и закупуване на един оборотен контейнер, който ще се използва по заявка за извозване на строителни отпадъци | На територията на Община Борован няма организирана площадка за събиране и оползотворяване на строителни отпадъци, поради малкия обем на строителство на територията на общината. Възприет е подход за дейностите по събиране, оползотворяване на строителните отпадъци да се извършват на строителната площадка съгл. чл. 20, ал.1 т. 1 от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В случай на инвестиционна инициатива събирането и извозването до регионално депо се извършва съгласно одобрен План за управление на строителни отпадъци /ПУСО/, по чл. 156 б, ал.1, т.1 от ЗУТ. ПУСО се одобрява съгласно ЗУО. По време на строителството изпълнителят е длъжен да сключи договор с лицензирано лице по смисъла на чл. 78 от ЗУО. При въвеждане в експлоатация изпълнителят изготвят отчет съгл. Приложение № 6 от Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Към отчета следва да прилагат копия от първични документи, съгл. чл. 10, ал. 3 от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, че лицензираното лице е изпълнило задължението си по извозване и оползотворяване на строителните отпадъци. Този отчет е необходим за въвеждане в експлоатация след приключване на СМР по смисъла на чл. 178, ал.3, т.7 от ЗУТ. |
|  | 2.2.5. Въвеждане на системи за събиране на масово разпространени и опасни отпадъци, т.ч. /луминисцентни лампи, батерии, акумулатори и отработени масла, електрически и електронни уреди, излезли от употреба МПС и др./ | - |
| Мярка 2.3: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците | 2.3.1. Участие в изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово | Като водещ партньор на общините от РСУО – регион Оряхово, Община Оряхово изпълнява обект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък в ПИ с идентификатор 54020.72.435, в местност Марков баир, Община Оряхово“ с финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ на база на сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002-0011-C01 с Министерство на околната среда и водите. |
|  | 2.3.2. Поставяне на видеонаблюдение и контрол на критичните точки за образуване на нерегламентирани сметища | - |
|  | 2.3.3. Подновяване на амортизираните съдове за смет /закупуване на нови/, обновяване и техническа поддръжка на транспортните средства за извозване на отпадъци | 1. През месец юни 2023г. съгласно Решение № 389 Протокол № 45 от 21.09.2022 г. на Общински съвет Борован, и след проведена обществена поръчка беше доставен 1 (един) брой употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване (SCANIA) на стойност 99 600.00 лева. Средства са осигурени от отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО и чл. 20 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията. 2.През месец октомври 2023г. за нуждите на община Борован са закупени 20 броя контейнери тип „Ракла“ с обем 1100л. На територията на община Борован са разположени общо 233 бр. контейнери за смесени БО. |
| Мярка 2.4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на Общината за управление на отпадъците | 2.4.1. Приемане на промени в общинската нормативна уредба съобразно развитието и изискванията на европейското, националното законодателство и местните политики за отпадъци | - |
|  | 2.4.2. Обучения на служители в ОА и други общински звена по теми за управление на отпадъците | - |
|  | 2.4.3. Изграждане на единна информационна система за управление на отпадъците, която да осигурява възможност за събиране, съхранение и обработка на данните | - |
|  | 2.4.4. Изготвяне и публикуване на годишен отчет по изпълнение на дейностите заложени в Програмата за управление на отпадъците | През 2023г. е публикуван отчет за изпълнение на ПУО за 2022г. |
| Мярка 2.5: Участие на обществеността и превръщането й в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците | 2.5.1. Публикуване на обяви за консултации, срещи, обществени обсъждания и други в процеса на вземане на решения по общински нормативни актове и документи в областта на отпадъците | Всички уведомляния за инвестиционни намерения постъпили в Община Борован своевременно се публикуват на интернет страницата на Общината за указания срок. |
|  | 2.5.2. Провеждане на информационни и разяснителни кампании и издаване на информационни материали за разделно събиране и подобряване на управлението на битовите отпадъци като ресурси в съответствие с мерките, предвидени в общинската програма за управление на отпадъците за различни възрастови и социални групи | - |
|  | 2.5.3. Провеждане на местни кампании по почистване на обществени зелени площи, паркове, градинки, площади и др. | Ежедневно през 2023г. се извършва почистване на обществени зелени площи от лица по програми и мерки за временна заетост. |
|  | 2.5.4. Организиране на конкурси на екологична тематика за деца и ученици | - |
|  | 2.5.5. Участие в национални кампании на ПУДООС | През 2023г. бяха изпълнени трите одобрени проекта по ПУДООС: В с. Борован, проект е с наименование «Облагородяване на замърсена площ и създаване на зона за отдих и почивка за жителите на село Борован, Община Борован». В с. Малорад, проекте с наименование «Изграждане на зона за отдих и почивка за жителите на с. Малорад, община Борован». В с. Добролево, ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», проект с наименование «Училищният двор – желана територия за игри и спорт» - «Обичам природата – и аз участвам». |

Специфична цел № 3: Опазване и управление на биологичното разнообразие

| Мерки | Дейности/Проекти | Изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мярка.3.1: Ограничаване на негативните вляния върху биологичното разнообразие в община Борован | 3.1.1. Проучване на потребностите, разработка и реализация на проекти, насочени към запазване и подобряване на биологичното разнообразие в общината | - |
|  | 3.1.2. Изграждане на нови и поддържане на съществуващи екопътеки в общината | - |
|  | 3.1.3. Подобряване икономическата стойност на горите, увеличаване на зелените системи и залесителни мероприятия | - |

Специфична цел №4: Опазване качеството на атмосферния въздух и подобряване чистотата на населените места

| Мерки | Дейности/Проекти | Изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мярка 4.1: Реализиране на проекти и дейности за ограничаване вредното въздействие от употреба на твърди горива и внедряване на щадящи околната среда производства | 4.1.1. Въвеждане на ВЕИ в обекти на общинската инфраструктура | През 2022г. На територията на община Борован са издадени 6 броя разрешения за строеж на фотоволтаични централи. |
|  | 4.1.2. Повишаване енергийната ефективност на обществени сгради | 1.Извършена е смяна на ел.инсталация на втори етаж в ЦНСТДБУ с. Борован. 2.Смяна на дограма и ремонт на помещения в сграда общинска собственост, в която ще бъде офис на МИГ. |
|  | 4.1.3. Рехабилитация на уличното осветление в селищата на община Борован | През 2023 г. са подменени енергоспестяващи лампи , на улично осветление. |
|  | 4.1.4. Провеждане на ежегодни информационни кампании за ползите от въвеждането на енергоспестяващи мерки и за вредното въздействие на изгарянето на твърди горива | - |
| Мярка 4.2: Подобряване чистотата на населените места, облагородяване и озеленяване на площите за общественно ползване | 4.2.1. Рехабилитация, ремонт и обновяване на обществени зелени площи-паркове, градини и детски площадки в населените места в община Борован | - |
|  | 4.2.2. Организиране на ежегодни кампании за почистване на обществени зелени площи във всички населени на общината | Ежедневно се извършва почистване на обществени зелени площи, и поддържане на всички общински площи на територията на общината. |
|  | 4.2.3. Контрол за спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, включително изсичане на дървета и изгаряне на битови отпадъци | 1. Издадени разрешение за премахване на растителност в частни имоти – 6 броя. 2. На територията на община Борован през 2023 година са извършени проверки от РИОСВ, по тях има съставени констативни протоколи с определени предписания, за които своевременно са предприети действия по отстраняване на установените замърсявания, в следствие на което няма съставени актове и последващи предписания. |
|  | 4.2.4. Намаляване на емисиите на прах от общински улици и пътища, чрез редовно почистване и поддържане | През 2023г. е издадена Заповед на Община Борован за ежегодно почистване на пътните канавки, на паркове, градинки и зелени площи с цел предотвратяване на образуването на отпадъци. Извършва се почистване на крайпътните банкети на общинските пътища. |

Специфична цел №5: Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда и ангажиране на местното население

| Мерки | Дейности/Проекти | Изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мярка 5.1: Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация на кадрите, компетентни по управеление на околната среда в Общинска администрация - Борован | 5.1.1. Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация на кадрите, компетентни по управление на околната среда | - |
|  | 5.1.2. Създаване на общинска информационна система за мониторинг и управление на околната среда и регистър на зелени площи | - |
| Мярка 5.2: Подобряване на информационната обезпеченост и ангажиране на местното население за опазване на околната среда | 5.2.1. Консултации и обществени обсъждания в процеса на вземане на решения по общински нормативни актове и документи в областта на опазването на околната среда | Всички общински нормативни актове и документи в областта на опазването на околната среда се публикуват на интернет страницата на общината за необходимия законоустановен срок, като целта е обществено обсъждане. |
|  | 5.2.2. Издаване и разпространение на информационни материали, свързани с опазването на околната среда | - |
|  | 5.2.3. Провеждане на анкетни проучвания за мнението на населението за опазването на околната среда | - |
|  | 5.2.4. Организиране на конкурси на екологична тематика и „зелени“ училища за деца и ученици от общината | - |

Настоящия отчет е разработен на основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.