# Gerb_color_mogilaОБЩИНА БОРОВАН

# 3240 Борован, ул. „Иван Вазов” №1, тел.: (09147) 9330

# кмет: (09147)9330 , секретар: (09147)9318 , факс: (09147)9200

# e-mail: ob\_borovan@abv.bg;www.borovan.bg

Изх. № П-568/27.02.2025г.

**ДО**

**Г-Н ИВАЙЛО БУКЕРЕШКИ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА**

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОРОВАН**

**ОТГОВОР НА ПИТАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ИГЛИКА СЪЛКОВСКА**

 **От Илиян Буковски – За Кмет на Община Борован**

 **Съгл.Заповед № 53/25.02.2025г.**

  **УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Във връзка с питане отправено устно на редовно заседание на Общински съвет Борован на 30.01.2025г. от г-жа Иглика Сълковска по Отчета на Кмета на Община Борован за 2024г и на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Борован, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предоставям писмен отговор.

**І. Раздел ІІ - РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДАТА:**

**По т. 1** - **Частично изграждане на нова канализационна система и реконструкция и разширяване на водопроводната система за нуждите на с.Борован – етап І за 1 930 200,00лв. с ДДС.**

**И. С.** - Има посочен сключен договор за проектиране, изготвен проект, избран изпълнител за СМР.

**Въпрос:** Коя фирма е проектирала? Данни за избрания изпълнител?

**ОТГОВОР:** Фирмата извършила проектирането е АКВА ТОП ООД

Избран изпълнител „КОПЕКС И КО „ ООД

**По т. 2 - Основен ремонт на улична мрежа на с.Борован за 2 746 000,00лева с ДДС. И. С. -** Посочен е избран изпълнител за Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнител на СМР на обекта, сключен договор за инженеринг.

**Въпрос:** Коя е фирмата, с която е сключен договорът? И не е уточнено за кои улици?

**ОТГОВОР:** Сключен е договор за инженеринг със СТРОИТЕЛ- КРИВОДОЛ ЕООД

За улици: с.Малорад, ул.“Г.Генов“-600м.

 с.Сираково,ул.“Иван Вазов“- 400м.

 с.Нивянин, ул.“Иван Нивянин“-900м.

 с.Борован, ул.“Рашо Трифонов“ – 500м.

 ул.“Иван Нивянин“ – 600м.

 ул.“Васил Стойновски“ – 200м.

 ул.“ Ангел Андреев“ – 400м.

 с.Добролево,ул.“ Казашка“- 133м.

**По т. 3 - Основен ремонт на парка в квартал 1-В с.Борован, общ.Борован за 356 300,00лева с ДДС.**

**И. С. -** Има сключен договор за проектиране.

**Въпрос:** С коя фирма?

**ОТГОВОР:** Сключен договор за проектиране с ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

**По т. 5 - Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по плана на с.Нивянин за 430 400,00лева с ДДС.**

**И. С.** - Има изготвен проект, обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР. Г-жа Сълковска заяви, че доколкото си спомня, сумата по този отчет за парка в с. Нивянин не отговаря на истината.

**Въпрос:** Моли да й бъде предоставена информация докъде е стигнала процедурата и дали е избран изпълнител. Сумата да бъде уточнена.

**ОТГОВОР:** Проектирането е извършено от ДАЕЛ-2008 ЕООД Изпълнител е ВАЛСТРОЙ 2024 ДЗЗД

**По т. 6 - Благоустрояване и обновяване на площад- УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с.Добролево, община Борован за 188 300,00лева с ДДС**

**И. С. -** Има изготвен проект.

**Въпрос:** Коя фирма е изготвила проекта?

**ОТГОВОР:** Проектирането е извършено от ДАЕЛ-2008 ЕООД

**По т. 7 - Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по плана на с.Малорад, общ.Борован за 36 300,00лева с ДДС**

**И. С. -** Има изготвен проект.

**Въпрос:** Коя фирма е изготвила проекта?

**ОТГОВОР:** Проектирането е извършено от ДАЕЛ-2008 ЕООД

**ІІ. Проектни предложения към Междуведомствена комисия**

1. **По т. 1 - Подобряване на проводимостта по ул.“Васил Левски“ и ул.“ Паисий Хилендарски“ с.Нивянин и ул.“Бачо Киро“с.Борован.**

**И. С.** – Ул. „Паисий Хилендарски“ - няма такава улица в с. Нивянин, такава улица не съществува в с. Нивянин.

**Въпрос:** Не е записана нито цена, нито докъде е стигнала процедурата. Моли да й бъде предоставена информация.

**ОТГОВОР:** В с.Нивянин съществува улица „Паисий Хилендарски“, която се намира между кв.76-77, кв.78-79 и кв.79-81. НБД улицата е с код 12560.

1. **По т. 2 - „Аварийно- възстановяване на разрушен участък от подпорната стена, укрепваща ул.“Веслец“ и почистване на речното корито на р. Бързина в регулационните граници на с.Борован с обща базова дължина 2 700м. и почистване на речното на р.Скът в зоната на съществуваща мостово съоръжение в с.Нивянин – участък с базова дължина от 600м. по дейности, както следва:**
	1. **За аварийно-възстановителни на разрушен участък от подпорна стена, укрепваща ул. „Веслец“ - стойност** **466 406,64лева.**
	2. **За аварийно-възстановителни работи по почистване на р.Бързица(Селска бара) в регулационните граници на с.Борован – стойност 561 920,00лева**
	3. **За аварийно-възстановителни работи по почистване коритото на р.Скът в зоната на съществуващото мостово съоръжение в регулационните граници на с.Нивянин – стойност 361 260,00лева**

**Въпроси:**

* По т. 2.1. – Има посочена сума, но не е записано дали е с ДДС, или без.

**ОТГОВОР:** Посочените суми са с ДДС.

* По т. 2.2. и т. 2.3. – Стойностите са съвсем различни и не отговарят на истината.

ОТГОВОР : Подадените проектни предложения към Междуведомствената комисия са за следните суми:

По 2.1. за сумата от 466 406,64лева.

По 2.2 за сумата от 1 873 077,12лева

По 2.3 за сумата от 722531,23лева

Съгласно ПМС№ 423 от 04.12.2024г. посочените суми в отчета отговарят на истината.

* По т. 2 – Записано е „р. Бързина“, а по т. 2.2. – „р. Бързица“ – да се уточни дали е техническа грешка. Г-жа Сълковска отбеляза, че има много технически грешки.

**ОТГОВОР:** Проекта е подаден с р.Бързица за становище от Басейнова дирекция – Дунавски район. След тяхното становище е направена корекция на проекта с река Бързина и така е обявена обществената поръчка.

В ПМС №423 от 04.12.2024г. фигурира р.Бързица. В отчета е записано първото наименование на проекта.

* По т. 2 – Ако е минала обществената поръчка, дали е минала през ЦАИС, и ако не, докъде е стигнала? Има ли избран изпълнител?

**ОТГОВОР:** Обявена е обществена поръчка в ЦАИС ЕОП, избран е изпълнител и е сключен договор с СПИЙД ТРАВЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

**ІІІ. Изпълнение на инвестиционна програма за 2024г.**

1. **По т. 3** - Направа на вертикална планировка и ограда на гробищен парк с.Добролево за 25 000,00лева, **и** **По т. 4 -** Направа на вертикална планировка и ограда на гробищен парк с.Борован за 30 000,00лева.

**Въпрос:** Докъде е стигнал ремонтът на гробищните паркове в с. Добролево и в с. Нивянин?

**ОТГОВОР:** Направена е вертикалната планировка и е започнато изграждането на оградата, но поради лошите метеорологични условия временно е спряно изграждането.

1. **По т. 8** - Изготвяне на инвестиционен проект и ремонт на покрива на ДСП с.Борован в кв.1,ІІІ за 58 550,00лева.

**Въпрос:** Коя е фирмата, изготвила проекта?

ОТГОВОР: Изготвянето на проекта е от КОНСТРУКТИВНО БЮРО ПЕТРОВ ЕООД

1. **По т. 9** - Направа на нов навес на ДСП с.Борован в кв.1, ІІІ за 10 050,00лева

**Въпрос**: Кой е извършил ремонта?

ОТГОВОР: Извършен ремонт от ФОРИ ПРОДУКТИ ЕООД

1. **По т. 10 -** Основен ремонт на покрив на сграда в кв.66 в с.Нивянин за 70 100,00лева.

**Въпрос:** Кой е извършил ремонта и дали е приключил?

**ОТГОВОР:** Извършен ремонт от ФОРИ ПРОДУКТИ ЕООД и ремонта е приключил.

1. **По т. 11 -** Основен ремонт на ВиК и ел.инсталация на ромски клуб в кв.71 с.Добролево за 18 000,00лева.

**Въпрос:** Кой е извършил ремонта – фирма, или физическо лице?

**ОТГОВОР:** Извършен ремонта от ЕВРОСТРОЙ МХ ЕООД

1. **По т. 12 -** Инвестиционен проект и изпълнение на основен ремонт на ограда и паркинг на ДСП в кв.1, ІІІ с.Борован за 121 120,00лева.

**Въпрос:** Посочена е обща сума: да се разбие на трите позиции – проект, ограда и паркинг, и да се уточни дали е с ДДС, или не.

**ОТГОВОР:** 1. Проектиране и авторски надзор – ГИД ИНЖЕНЕРИНГ ООД – 23120,00лв. с ДДС

 2.Сроителен надзор и оценка на съответствието – СТРОЙКОНСУЛТ-ЕКСПЕРТ ЕООД – 2000,00лв. е с ДДС

 3. Изпълнение СМР ограда, паркинг и осветление – ТИНОД ЕООД – 96 000,00лв. с ДДС

 4. Посочената сума в отчета е с ДДС.

1. **По т. 14** - Направа на видеонаблюдение на Административна сграда с.Борован за 15 000,00лева.

**Въпрос:** Коя фирма е извършила направата на видеонаблюдението и дали е готово?

**ОТГОВОР:** Извършена е направата на видеонаблюдение на Административна сграда с.Борован от ДИМАКС СОД ООД

1. **По т. 15** - Закупуване на лек автомобил за нуждите на дейност “Улично осветление“ за 15 000,00лева, **и** **По т. 16** - Закупуване на автовишка за нуждите на дейност „Улично осветление“ за 35 000,00лева, **и** **По т. 17** - Закупуване на пътнически Бус(8+1) за 35 731,00лева.

**Въпрос:** Кой е доставчика на тези автомобили?

**ОТГОВОР :** По т.15 и т.16 доставчик ДЕЛУКС АУТО БЪЛГАРИЯ ООД

По т.16 доставчик КОПИАСТОР ЕООД

1. **По т. 20** - Изготвяне на проектна документация по част Геодезия и по част Пътна за подобряване на проводимостта по ул.“Васил Левски“ и ул.“ Паисий Хилендарски“ с.Нивянин и ул.“Бачо Киро“с.Борован за 42 000,00лева

**Въпрос:** Да се уточни ул. „Паисий Хилендарски“ в с. Нивянин – г-жа Сълковска подчертава, че няма такава улица, не съществува в с. Нивянин.

**ОТГОВОР:** В с.Нивянин съществува улица „Паисий Хилендарски“, която се намира между кв.76-77, кв.78-79 и кв.79-81. НБД улицата е с код 12560.

**ВНОСИТЕЛ:**

**ИЛИЯН БУКОВСКИ**

**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН**

**СЪГЛ.ЗАПОВЕД №53/25.02.2025Г.**