 **ОБЩИНА БОРОВАН**

**3240 Борован, ул. „Иван Вазов” №1, тел.:** (09147) **9330**

**кмет:** (09147)9330 **, секретар:** (09147)9318 **, факс:** (09147)9200

**e-mail:** [ob.borovan@borovan.egov.bg](mailto:ob.borovan@borovan.egov.bg); www.borovan.bg

Изх. № ……………….…………….2025 г.

**ДО**

**НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**БОРОВАН**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

**От Иван Костовски- кмет на Община Борован**

**Относно:** Отчет за изпълнение на Програма за управление на кмета на община Борован мандат 2023 г. – 2027 г. За периода 06.11.2023г. до 31.12.2024година

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представям на Вашето внимание Отчет за изпълнение на Програма за управление на кмета на община Борован мандат 2023 г. – 2027 г. За периода 06.11.2023г. до 31.12.2024година.

Предлагам, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА Общински съвет Борован, да приеме за сведение Отчет за изпълнение на Програма за управление на кмета на община Борован мандат 2023 г. – 2027 г. За периода 06.11.2023г. до 31.12.2024година.

**Вносител:**

***ИВАН КОСТОВСКИ***

***КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН***

**Отчет**

**на**

**Програмата за управление на кмета на Община Борован за 2024 година.**

Уважаеми общински съветници,

Пред вас е годишният отчет, представящ работата на кмета на Община Борован и ръководената от него изпълнителна дейност на Общинска администрация за периода 06.11.2023 г. – 31.12.2024 г.

Отчетът цели да предостави подробна информация за конкретно предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Борован. Въпреки неблагоприятната икономическа среда и трудности от всякакво естество местната власт последователно и систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност.

При изпълнението на тези функции, основните принципи на работата на кмета и ръководената от него общинска администрация през отчетния период се основаваха най-вече на открито управление близо до хората и прозрачност на процесите. Спазвахме законосъобразност и целесъобразност и заложихме на диалогичност и партньорство.

С бюджет 2024г. приложихме редица мерки за постигане на финансова стабилност: ограничаване на разходите, прекратяване на неизгодни договори, прецизиране на всички ангажименти и строг контрол на доставки и услуги, използване на всяка възможност за увеличаване на приходите, активни действия по отношение на длъжниците на общината и най-важното – постоянен анализ на текущите и бъдещи приходи и разходи и недопускане поемането на необезпечени финансово ангажименти.

Отделено бе много време, труд, сили и средства за дейности по разработка и реализация на проекти, осигуряващи финансиране по различни програми. Наред с всичко останало Общинска администрация извършваше административни услуги за населението в цялото си многообразие от дейности. Ползвателите на административните услуги от община Борован, а така също и външни хора, констатираха, че се предлага едно добро и прилично административно обслужване.

**ВЪВЕДЕНИЕ**

Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Борован и ръководената от него изпълнителна дейност на Общинската администрация, извършени в съответствие с:

- Програмата за управление на Общината (2023 – 2027 г.);

- План за интегрирано развитие на община Борован 2021- 2027 г.;

- Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период;

- Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2024 г., свързани с гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване на социално – икономическото развитие на общината.

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Борован:

1. Подобряване на бизнес средата , постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика;
2. Развитие на инфраструктура, опазване на околната среда и природата;
3. Подобряване качеството на живот и жизнената среда, повишаване на заетостта, задържане на младите хора в общината;
4. Подобряване качеството и достъпа до административни, образователни, социални и здравни услуги;

**І. ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА , ПОСТИГАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА;**

* Общинска администрация изготви регистър със свободните сгради, терени, земи, язовири, помещения с цел бъдещи инвестиционни намерения, който е публикуван на интернет страницата в раздел общинска собственост.
* През 2024г. са проведени три търга за отдаване под наем на земи от ОПФ с цел подпомагане на сектор земеделие, като са отдадени под наем за срок от 5години 513,148дка. За стопанската 2024/2025 година е извършено разпределение на площи, пасища, мери и ливади между 7 правоимащи лица 1915,494дка.
* На 02.07.2024г. в музикалната зала на НЧ“ Цани Иванов“ с. Борован бе представена възможността гражданите на община Борован да научат повече за  Кохезионната политика на ЕС, финансовите механизми и различни възможности за развитие чрез разработване на проекти с европейско финансиране. Представена бе информация по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ процедура: BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите и други възможности от екипа на ОИЦ – Враца.
* Национална Служба за съвети в земеделието съвместно с експерти от ОИЦ-Враца проведоха информационно събитие на 14.11.2024г., на което бяха запознати участниците с условията за изпълнение на одобрени проекти  по Подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани "и  подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

**II.РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДАТА;**

* През 2024г. кмета на Община Борован подписа седем споразумения с Министерство на регионалното развитие и благоустройство за финансиране на инфраструктурни проекти:

1. **Частично изграждане на нова канализационна система и реконструкция и разширяване на водопроводната система за нуждите на с.Борован – етап І за 1 930 200,00лв. с ДДС.**

Дейности/ Сключен договор за проектиране, изготвен проект, избран изпълнител за СМР, предстои сключване на договор за СМР/

1. **Основен ремонт на улична мрежа на с.Борован за 2 746 000,00лева с ДДС.** Дейности /Избран изпълнител за Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнител на СМР на обекта, сключен договор за инженеринг/
2. **Основен ремонт на парка в квартал 1-В с.Борован, общ.Борован за 356 300,00лева с ДДС.**

Дейности /Сключен договор за проектиране. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител СМР/

1. **Основен ремонт на Административна сграда на община Борован в с.Борован за 311 800,00лева с ДДС.**

Дейност/ Предстои сключване на договор за проектиране/

1. **Благоустрояване и обновяване на парк в поземлен имот 536, квартал 66 по плана на с.Нивянин за 430 400,00лева с ДДС.**

Дейности / Изготвен проект, обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР/

1. **Благоустрояване и обновяване на площад- УПИ VІІІ, между кв.5 и 7 на с.Добролево, община Борован за 188 300,00лева с ДДС**

Дейности/ Изготвен проект, предстои обявяване на поръчка за избор на изпълнител на СМР/

1. **Благоустрояване и обновяване на парк УПИ 13, кв.121 по плана на с.Малорад, общ.Борован за 36 300,00лева с ДДС**

Дейности/Изготвен проект, предстои избор на изпълнител на СМР/

* **Проектни предложения към Междуведомствена комисия**

1. Подобряване на проводимостта по ул.“Васил Левски“ и ул.“ Паисий Хилендарски“ с.Нивянин и ул.“Бачо Киро“с.Борован .
2. „Аварийно- възстановяване на разрушен участък от подпорната стена,укрепваща ул.“Веслец“ и почистване на речното корито на р. Бързина в регулационните граници на с.Борован с обща базова дължина 2 700м. и почистване на речното на р.Скът в зоната на съществуваща мостово съоръжение в с.Нивянин – участък с базова дължина от 600м. по дейности, както следва:
   1. За аварийно-възстановителни на разрушен участък от подпорна стена,укрепваща ул. „Веслец“ - стойност 466 406,64лева
   2. За аварийно-възстановителни работи по почистване на р.Бързица(Селска бара) в регулационните граници на с.Борован – стойност 561 920,00лева
   3. За аварийно-възстановителни работи по почистване коритото на р.Скът в зоната на съществуващото мостово съоръжение в регулационните граници на с.Нивянин – стойност 361 260,00лева

* **Изпълнение на инвестиционна програма за 2024г.**

1. Изготвяне на инвестиционен и работен проект ВиК с.Добролево за 30 000,00лева
2. Направа на тротоар от асфалтобетон с включени бордюри в централната част на с.Борован – 800м. за 151 308,00лева
3. Направа на вертикална планировка и ограда на гробищен парк с.Добролево за 25 000,00лева
4. Направа на вертикална планировка и ограда на гробищен парк с.Борован за 30 000,00лева
5. Реконструкция на част от водоснабдителната мрежа на с.Борован за 2024г. на стойност 334 375,00лева
6. Ремонт на покрив на РПУ Борован за 34 978,00 лева
7. Направа видеонаблюдение в ЦПЛР за 2 000,00лева
8. Изготвяне на инвестиционен проект и ремонт на покрива на ДСП с.Борован в кв.1,ІІІ за 58 550,00лева
9. Направа на нов навес на ДСП с.Борован в кв.1, ІІІ за 10 050,00лева
10. Основен ремонт на покрив на сграда в кв.66 в с.Нивянин за 70 100,00лева
11. Основен ремонт на ВиК и ел.инсталация на ромски клуб в кв.71 с.Добролево за 18 000,00лева
12. Инвестиционен проект и изпълнение на основен ремонт на ограда и паркинг на ДСП в кв.1, ІІІ с.Борован за 121 120,00лева
13. Направа на видеонаблюдение на ДСП с.Борован в кв.1 УПИ ІІІ за 2 531,00лева
14. Направа на видеонаблюдение на Административна сграда с.Борован за 15 000,00лева
15. Закупуване на лек автомобил за нуждите на дейност “Улично осветление“ за 15 000,00лева
16. Закупуване на автовишка за нуждите на дейност „Улично осветление“ за 35 000,00лева
17. Закупуване на пътнически Бус(8+1) за 35 731,00лева
18. Закупуване на колонни климатици за нуждите на общинска администрация за 16 000,00лева
19. Закупуване на помещение за обособяване на помещение за Център за информационно обслужване към община Борован за 180 000,00лева / платен първи транш 100 000,00лева/
20. Изготвяне на проектна документация по част Геодезия и по част Пътна за подобряване на проводимостта по ул.“Васил Левски“ и ул.“ Паисий Хилендарски“ с.Нивянин и ул.“Бачо Киро“с.Борован за 42 000,00лева
21. Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект „Аварийно- възстановяване на разрушен участък от подпорната стена,укрепваща ул.“Веслец“и почистване на речното корито в регулационните граници на с.Борован с обща базова дължина 2 700м. и почистване на речното на р.Скът в зоната на съществуваща мостово съоръжение в с.Нивянин – участък с базова дължина от 600м. за 57 780,00лева.

* **Проекти с Европейско финансиране**

1. „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Борован“ / ул.Тошка Петрова с.Борован, ул.Русалка и ул.Трапезица с.Добролево и ул.Цветко Згориградски с.Малорад/за

2 136 014,51лева.

* **Кандидатстване по проекти по ПУДООС**

1. Кметство Сираково, община Борован на 20.02.2024г. „ Зелена и чиста околна среда на село Сираково, община Борован. /14 929,60лв./
2. Кметство Добролево, община Борован на 20.02.2024г. „Зелена и чиста околна среда в ромския квартал на село Добролево, община Борован. /14 955лв./
3. Кметство Нивянин, община Борован на 20.02.2024г. „Зелена и чиста околна среда на село Нивянин, община Борован. /14 975лв./
4. ДГ "Тошка Петрова", с. Борован на 22.02.2024 „Малки стражи на природата. бъдеще за нашата зелена планета земя. /7 498лв./
5. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с. Борован на 22.02.2024г. „Да бъдем всеотдайни към зелена и чиста околна среда в ЦНСТДБУ /7 386лв./
6. ПГТ“ Коста Петров“ с.Борован „Нашият парк – нашата крепост“/7 492лв./
7. Община Борован „Облагородяване на замърсена площ и създаване на зона за отдих и почивка за жителите на с. Борован, община Борован. /14 970 лв./

* **Други**

1. Стриктно се изпълняват разпорежданията на областната и общинската комисии по БДП. Извършват се периодични проверки във всички населени места за установяване на състоянието на пътищата, пътните знаци, както и необходимостта от допълнителна сигнализация по пътищата. През отчетният период общината е извършила два пъти пролет и есен опресняване на пътната маркировка и е поставяла пътни знаци и сигнализация съгласно предписание на РУ Бяла Слатина.
2. С цел подобряване на качеството на мобилните и комуникационни услуги, при осъществяване на проектите по ремонт и реконструкция на улична мрежа в община Борован е заложено в проектите изграждане на техническа инфраструктура, касаеща полагане на тръби и осигуряване на възможност за изграждане на широколентов достъп.
3. Закупуване и доставка на контейнери за отпадъци за нуждите на Община Борован както следва:

Доставка на 160 броя пластмасови контейнери с плосък капак за битови отпадъци с обем 1.1m3 и 120 броя пластмасови контейнери за зелен отпадък с обем 1.1m3 за нуждите на община Борован, съгласно техническата спецификация на възложителя на стойност 80 000,00лв.

1. Изготвен е Морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Борован в продължение на една година - за четирите годишни сезона и определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци от „ТК -Инженеринг“ ЕООД гр. София
2. През месец април 2024г. бяха почистени нерегламентираните сметища- 4бр. на територията на община Борован на стойност 25 144,00лева
3. Почистване речното корито на р. Бързица в зоната на мостовете към пътища VRC II 13 и VRC II 15
4. Ремонт на паметниците на загиналите във войните в с.Добролево и с.Нивянин (войнишки паметник) на стойност 2800лева.
5. Обявена е обществена поръчка за „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на дейност „Чистота"";

**III. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЖИЗНЕНАТА СРЕДА, ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНАТА;**

През 2024г. продължи ползотворното сътрудничество и взаимодействие между община Борован и Дирекция „Бюро по труда“ Бяла Слатина. В резултат от проведените срещи бе подписано споразумение за съвместни дейности за преодоляване на бариерите пред интеграцията в заетост на продължително безработни лица, хора с увреждания. Активирането и мотивирането за реализацията на пазара на труда на младите хора остава приоритет за общинското ръководство.

* Община Борован е кандидатствала и реализирала различни програми, проекти и мерки за заетост финансирани от Агенция по заетостта, както следва:
* Национална програма „Активиране на неактивни лица“ наети 2лица, като организатор обществено полезен труд;
* Национална програма „Помощ за пенсиониране „ наето 1лице, като общ работник
* Национална програма“ Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ наети 3лица.
* Регионални програми за заетост наети 11лица
* Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица наети 25лица.

Упълномощен представител на общината е участвал в съвета за сътрудничество към ДБТ Бяла Слатина за разпределение на средствата по Националния план за действие по заетостта за 2024г.

* От началото на мандата община Борован работи по проект „ Бъдеще за децата в община Борован, който целта е да се подобри качеството на живот на децата от уязвимите групи, живеещи на територията на общината. Ще бъдат осигурени комплексни здравно-социални услуги за подкрепа на ранното детско развитие, както и ще предостави подкрепа на семействата за придобиване на компетенции за създаване на по-добра семейна среда, осигуряване на по-добра грижа за децата. В рамките на проекта ще се осигурят услуги за деца, които ще подкрепят тяхното успешно включване и оставане в образователната система. Ще се повиши информираността сред ромската общност за вредата от ранното напускане на училище, ранното встъпване във фактическо съжителство и ранните раждания. Проекта ще допринесе за изграждане на родителски умения, осъзнаване на важността на здравето на децата и семейството, както и важността от проследяване на развитието на децата, като фактор за успешната им реализация и по - добър живот в бъдеще.
* По Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е определен екип за обхват по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. От съвместната работа между отговорните институции са извършени 215 срещи и посещения.
* Приета е нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини в Община Борован с решение №79 от Протокол №8 / 27.12.2024г. на ОбС Борован
* Приета е „Общинска стратегия за развитие на спорта в Община Борован 2025 – 2030 г.“ с решение №58 от Протокол №6 / 29.10.2024г. на ОбС Борован
* Изготвен е културен календар съвместно с читалищата на територията на община Борован, приет с решение на ОбС Борован, като на 15 Май се проведе детският Общински фестивал „Боровански врабчета“. На 18.05.2024г. самодейци от цялата страна участваха В традиционнияРегионален фолклорен фестивал „Борован свири, пее, танцува „, който не бе честван дълги години.

**IV. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО АДМИНИСТРАТИВНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ;**

* Основният приоритет пред ръководството на Община Борован през изминалата година бе възстановяването и запазването на фискалната й стабилност, за да може да се осигурят най-важните и основни нейни дейности. Общинското ръководство на Община Борован следва ясна и прозрачна политика на целесъобразно и законосъобразно усвояване на ограничения финансовия ресурс. Създадена бе организация за текущо анализиране изпълнението на бюджета, което бе последвано от засилена финансовата дисциплина.
* Информацията за прогнозиране, планиране и отчитане на публичните средства е прозрачна и достъпна чрез официалната интернет страница на Община Борован.
* За удобство на гражданите и намаляване на административната тежест Община Борован са разработени 128 електронни услуги, достъпни през официалната интернет страница на общината.
* Данъчната служба в общината извършва служебно обработка на данните за придобиване или продажба на моторно превозно средство и недвижим имот както и при придобиване на имущество по наследство. Това улеснява гражданите, които са задължени да дойдат в местната данъчна служба само ако имат право да ползват данъчни облекчения или разпределят имущество помежду си.
* За повишаване на административния си капацитет, служителите от общинската администрация преминаха обучения по различни теми, организирани от НСОРБ, ИПА и други обучителни организации.
* Възможността за предоставяне на електронни услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни регистри, сред които са Национална база данни „Население“, регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на българските документи за самоличност, Регистър на задължените лица и други.
* Всяка сряда от месеца приемният ден на кмета на общината се провежда след  предварително записване, което може да се извърши по [електронен път чрез сайта на Община](https://www.kazanlak.bg/index.php?p=priemenden) Борован или на място в Център за административно обслужване в сградата на общината, ул." Иван Вазов" 1
* Изготвена Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023- 2027 година, приета с Решение №44 по протокол №7 от 16.02.2024 г. на Общински съвет Борован
* Изготвена е Програма за управление на общинската собственост за 2024 година приета с решение на ОбС Борован №45 Протокол №7/ 16.02.2024г.
* През 2024 г. продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по механизъм лична помощ. Броят на обхванатите през 2024 г. ползватели е 170. Също така продължава предоставянето и на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност. Броят на обхванатите потребители е 23.
* Проект **„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БОРОВАН“ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG05FPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА „ПРОГРАМА ЗА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021 – 2027“ продължи и през 2024г. като бе удължаван месец януари, месец март и месец юни. По проекта са** предоставени на 52 потребители интегрирани социално-здравни услуги и е осигурена подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Борован от десет домашни помощници и една медицинска сестра.
* Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ проект Топъл обяд за хора в нужда от Община Борован Договор № BG05SFPR003-1.001-0088-C03 се реализира и през 2024г. в съответствие с конкретната цел на програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането на 650 ползватели с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.
* По проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила”- КОМПОНЕНТ 1 по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 и сключено споразумение за партньорство № ФС01-0467 от 18.12.2023 г. между Агенция за социално подпомагане и Кмета на Община Борован две са приемните семейства през 2024 г.

* Проект «Укрепване на общинския капацитет на Община Борован» Административен договор

BG05SFPR002-2.002-0161-C01 осъществяваше дейностите и през 2024г., като е нает

персонал, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по

ЗЛП/ЗХУ в частта, свързана с насочване от общината за ползване на социални услуги.

* Общината е в готовност от края на 2024г. с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно – социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. Проекта обхваща 24 потребителя, обгрижвани от 4домашни помощника с 5часова заетост.
* От 31 Май официално стартира проекта на Община Борован за „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“. Общата стойност на проекта е в размер на 44 937,20 лв., от които 40 443,48 лв. са безвъзмездно финансиране, осигурено от Фонд „Социална закрила“, а собствения финансов принос на Община Борован е в размер на 4 493,72 лв. В рамките на проекта се подобри материалната база на Домашния социален патронаж в Община Борован със съвременни високотехнологични електроуреди и кухненско оборудване.

Модернизира се и се подобри работната среда и в същото време бе и допълнителна мотивация за персонала.

* Основен приоритет в работата на МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ(МКБППМН) е превенцията на противообществените прояви, насилието и агресията сред младежите. В тази връзка МКБППМН разработи Програма за превенция на асоциалното поведение и агресията сред подрастващите с цел превенция и противодействие на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните чрез приобщаване на децата към основните ценности на гражданското общество, усвояване на модели на поведение от децата, как да общуват, как да преодоляват конфликти, да изявяват индивидуалните си способности, да канализират енергията си, чрез развлечения и организиране на свободното време.
* Община Борован води активна политика за подобряване на здравеопазването, като участва в Националния конкурс „ Нестле за Живей активно! 2024 “, проект, на който целта е да промотира физическата активност и балансираното хранене, като мотивира хората да се движат и спортуват, като организира и проведе събития в селата Борован, Малорад, Нивянин и Сираково в периода 17.09.2024 – 04.10.2024 г., както следва :
* „ Масов излет „ – от с. Нивянин към местността „ Усоето“ Буковец ( „ Землянка „ лобното място на Иван Нивянин ) 15. 09.2024г. от 10:00 часа.
* „ Открит урок по зумба „ – с. Борован на 17.09.2024г. от 14:00 часа.
* „ Урок по спортни танци“ – с. Борован, зала на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова „ 18.09.2024г. 12:00 часа.
* „ Аеробика „ – с. Борован зала на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова „ 19.09.2024г. 14:00 часа.
* „ Състезание по лекаатлетика “ на деца между различни класове – открита площадка с. Добролево на 20.09.2024г. 14:30 часа.
* „ Хоротека „ – Централен площад с. Нивянин 21.09.2024г. от 10:00 часа.
* „ Игра на народна топка „ – с. Малорад, физкултурен салон ОУ “ Св. Св .Кирил и Методий “ 24.09.2024г. 10:00 часа.
* „ Игра на пиян морков „ – с. Добролево, физкултурен салон ОУ “ Св. Св .Кирил и Методий “ 25.09.2024г. 10:00 часа.
* „ Игра на ръбче „ – с. Борован, физкултурен салон ПГТ „ Коста Петров „ 26.09.2024 г.
* „ Игра да дама, ластик и обръч „ – с. Добролево, физкултурен салон ОУ “ Св. Св .Кирил и Методий “ 27.09.2024г. 9:30 часа.
* „ Баскетбол „ – с. Борован, ОУ „ Отец Паисий “ открита площадка 30.09.2024 г. 11:00 часа.
* „ Щафета „ – с. Добролево, открита площадка 01.10.2024г. 15:00 часа.
* „ Волейбол “ – с. Борован, игрище на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова „ 02.10.2024г. 15:00 часа.
* „ Футбол “ – с. Борован, игрище на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова „ 03.10.2024г. 15:00 часа.
* „ Урок по латино танци“ – с. Борован, зала на ЦПРЛ „ Маша Белмустакова „ 04.10.2024г. 12:00 часа.
* Община Борован съвместно с РЗИ Враца организира информационна кампания относно

информация по прилагането на новите вариантни ваксини срещу COVID – 19.

* През 2024г. бяха извършени инфраструктурни промени в сградата на двете социални услуги ЦНСТДБУ 1 и 2 :
* Направа на тоалетни и бани в сградата на ЦНСТДБУ, в която се помещават две социални услуги за 95 996,16лева ( водоснабдени от изградения ляв щранг на съществуващия водопровод )
* Изготвяне на проект и извършване на преустройство на сградата на ЦНСТДБУ в сграда изпълняваща функциите на две социални услуги за 50 000,00лева.,включващо и подмяна на ел. инсталацията на първия етаж на сградата
* През отчетния период училищата и детските градини на територията на община Борован са подали проектни предложения и са участвали по различни национални програми и международни проекти:
* ЦДГ „Тошка Петрова „ с. Борован с филиал с. Нивянин е кандидатствала и участвала по:
* Кандидатстване и участие по обявена процедура с ПМС 46 за парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт, и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование, като е получила финансиране за 2024г в размер на 400,00лв.
* Кандидатстване и участие по обявена процедура по схема финансирана от ДФЗ “ Училищен плод и училищно мляко“
* ЦДГ „Юрий Гагарин“ с. Малорад с филиал с. Добролево е кандидатствала и участвала по:
* Кандидатстване по НП „Заедно за всяко дете“ за допълнителна работа с деца и родители
* Кандидатстване по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
* Кандидатстване по Образователният процес по БДП
* Кандидатстване по НП „Модернизация на материалната база в училище“
* Кандидатстване по проект на ПУДООС „Природата е моят дом“
* Кандидатстване и участие по обявена процедура с ПМС 46 за парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт, и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование, като е получила финансиране за 2024г в размер на 246,00лв.
* Кандидатстване и участие по обявена процедура по схема финансирана от ДФЗ “ Училищен плод и училищно мляко“
* Кандидатстване и участие по програма ROMACT проект „ Приятели с LEGO“ в размер на 1971,58 евро.

Детските градини на територията на общината са участвали в дейност „Ученически практики „с ПГТ „Коста Петров“ с.Борован и партньорство с ВТУ за провеждане на педагогически практики от студенти.

* ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Малорад е кандидатствало и участвало по:
* Кандидатстване и участие по НП“ Без свободен час в училище“ на стойност 2 319,00лева
* Кандидатстване и участие по НП „Заедно в изкуството и спорта“ на стойност 13 200лева
* Кандидатстване и участие по НП „ Образователни маршрути „ на стойност 4 900лева
* Кандидатстване и участие по Проект „Успех за теб“ на стойност 33 004лева
* Кандидатстване и участие по Проект „Изграждане на училищна STEM среда“
* Кандидатстване по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024г.- 2027г.
* ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Добролево е кандидатствало и участвало по:
* Кандидатстване по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024г.- 2027г. Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки на стойност 91 000лева.
* Кандидатстване и участие по Проект „Успех за теб“
* Кандидатстване и участие по Проект „Изграждане на училищна STEM среда“
* ОУ „Отец Паисий“ с.Борован е кандидатствало и участвало по:
* Кандидатстване и участие по Проект „Успех за теб“ на стойност 84 266лв
* Кандидатстване и участие за оптимизация на вътрешната структура на персонала - 8 497лв
* Кандидатстване и участие по НП „Заедно в изкуството и спорта“ на стойност

15 383лв

* Кандидатстване и участие по НП“ Без свободен час в училище“ на стойност

1 603лв

* Кандидатстване по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ на стойност 300,00лв.
* Кандидатстване и участие по НП ФВС - 1 670,00лв.
* Участие в дигитална трансформация на училищата за електронен дневник – 750,00лв
* Кандидатстване и участие по Проект „Изграждане на училищна STEM среда“
* Кандидатстване по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024г.- 2027г.
* ЦПЛР „Маша Белмустакова“ с.Борован е кандидатствал по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 2 „ Подкрепа на деца и ученици за работа в ЦПЛР“
* През 2024г. общината е продължила партньорство с БЧК . Раздадени са на два етапа 2275 пакети хранителни продукти, перилни и почистващи препарати на социално слаби и нуждаещи лица от община Борован.

Уважаеми съграждани,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Знам, че очакванията на хората, съвсем основателно, са още по-големи. В настоящия отчет Ви представих една част от постигнатото. Всяко едно действие, отразено тук, е преминало през умовете и сърцата на всички служители от общинска администрация, педагогическите колективи на детски градини и училища, ръководителите и персонала от социалните услуги с искрено желание общината ни да се развива устойчиво в интерес на своите граждани. Защото успяваме заедно.

**ИВАН КОСТОВСКИ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН**